
信息安全创新项目全生命周期管理和展示方案

（简略版）

# 系统整体介绍

信息安全和创新是912项目的目标。要保证912项目全生命周期的平稳、安全运作，我们设计了912项目综合支撑平台帮助项目的参与各方在项目的全生命周期内完成自己的工作，并保证了912项目的统筹计划、实时管理、知识共享、协同工作、统一公关以及对项目过程、安全、运维的态势感知。

由于项目时间紧，系统将按项目实施顺序开发，因此本文着重介绍912工程协同工作平台的912工程过程监管部分并对安全监管和运维监管作简单介绍，如需了解系统分析和设计可参见《912工程协同工作系统可行性分析及初步设计》

其余部分尚待设计。

# 912工程过程监管展示设计

## XX市912项目过程整体情况展示页

### XX市912项目计划和进度组件

* 912项目三年项目数
* 912项目月度计划和进度折线图（综合平均值）
* 所有项目计划与目前进度（软硬综合）相较统计（大落后、落后、正常、超过、大超过饼图）
* 点击的跳转至2.3项目统计情况/查询展示

### XX市项目进度红黑列表组件

根据912项目综合进度完成情况，列出前X名、后X名，并标出其名称、软件替换计划及进度硬件计划及进度以及排位动态（向前向后或静止），点击跳转2.3单位912项目统计情况/查询展示。

### XX市912项目硬件替换计划和进度

* 912项目硬件月度计划和进度折线比较图（硬件数量）
* 点击的跳转至2.5硬件替换工程展示。

### XX市912项目软件替换计划和进度

* 912项目硬件月度计划和进度折线比较图（软件进度评分）
* 点击的跳转至2.4软件替换工程展示。

### XX市产品/服务商红黑列表组件

根据912项目产品/服务商的评分，列出前X名、后X名，并标出其名称、Logo、评分以及排位动态（向前向后或静止），点击跳转2.6产品/服务商情况展示。

### XX市912基地数据统计展示组件

展示每个基地基本信息，技术路线，承担的项目、硬件替换、软件替换计划和进度比较统计以及难点公关。点击进入2.2基地912整体展示。

### XX市共性问题展示组件

展示一部分问题，分提出的、正在解决的、已经解决的。点击进入共性问题解决页。

## 基地912项目整体情况展示页

### 基地风采组件

#### 基地图片

基地logo、基建设备、研发团队等。

#### 基地基本信息

负责人、团队、建立时间、联系电话等

#### 基地技术路线

基地信创技术路线介绍

#### 基地产品/服务商

参与的产品/服务商列表。

### 项目计划和进度组件

* 基地912项目三年项目数
* 基地912项目月度计划和进度折线图（综合平均值）
* 基地所有项目计划与目前进度相较统计（大落后、落后、正常、超过、大超过饼图）
* 点击的跳转至2.3项目统计情况/查询展示

### 基地912项目硬件替换计划和进度

* 基地912项目硬件件月度计划和进度折线比较图（硬件进度评分）
* 点击的跳转至2.5硬件替换工程展示。

### 基地912项目软件替换计划和进度

* 基地912项目软件月度计划和进度折线比较图（软件进度评分）
* 点击的跳转至2.4软件替换工程展示。

### 难点公关列表组件

列表包括名称，开始时间，结束时间，状态等

## 单位912项目统计情况/查询展示页

### 单位项目查询组件

按名称模糊查询，高级查询：按阶段，按基地，起始时间，按5类状态

### 单位项目计划和进度统计组件（首页）

* 912项目三年项目数
* 912项目月度计划和进度折线图（综合平均值）
* 912项目目前阶段统计（按软件替换阶段）
* 912项目目前状态统计（5项分类饼图）

#### 单位项目红榜

前十，参照红黑榜

#### 单位项目黑榜

前十，参照红黑榜

### 单位情况展示（查询结果）

* 基础信息
* 硬件替换情况
* 软件替换情况
* 项目日志

## 软件替换工程情况展示／查询页

* 名称模糊查询。
* 主页：912项目三年软件替换计划和执行情况比较折线图（软件分比较折线图）、目前阶段统计、目前状态统计
* 软件替换情况

## 硬件替换工程情况展示/查询页

* 硬件查询，查询按MAC地址，IP地址。
* 主页：912项目三年硬件替换计划和执行情况比较折线图（主机、外设、终端数量折线图）
* 硬件替换情况，

## 产品/服务商情况展示/查询页

* 查询组件
* 内容组件（首页）
* 分类统计
* 数量统计
* 评分统计
* 产品/服务商红榜
* 产品/服务商黑榜
* 产品/服务商组件
  + - 基本信息
    - 反馈列表

## 共性问题展示/查询页

* 查询组件
* 内容组件（首页）
* 阶段统计，提出、正在解决、解决、取消
* 技术分类统计，前台、后台
* 共性问题查看排行
* 共性问题展示组件
  + - 标题
    - 基础信息，创建时间，解决时间，查看次数等
    - 问题内容
    - 留言
    - 解决方法

# 912工程安全监管展示设计

通过该界面，能够快速的导航到各个功能。用户能够通过组件从不同的方面进行一体化安全管控，可以在一个屏幕中看到

* 不同安全域的资产信息
* 实时安全事件曲线、统计图
* 网络整体运行态势
* 待处理告警信息等

用户可以自定义组件，按需设计组件显示的内容和布局，可以为不同角色的用户建立不同维度的组件。

# 912工程运维监管展示设计

通过该界面，能够快速的导航到各个功能。用户能够通过组件从不同的方面进行一体化运维管理，可以在一个屏幕中看到

* 运维提供商供需态势
* 运维技术供需态势
* 运维设备/资源供需态势