# 2020年初疫情结束前人员分配计划

## 912工程协同工作平台系统开发项目人员计划

项目组组长：郑大治

项目组副组长：李家杰（数据交换部分）、刘杰（态势感知部分）、王永磊（项目管理和工具部分）

架构设计、技术监督、详细设计：李迪凡、陈兆奇、郑大治、高焓

项目及产品监督：高睿盛

产品：陈兆奇（项目管理和工具部分）、陈若莎（态势感知部分）、周傲雪（数据交换部分）

UI：王春灵、麻丹

前台：吴旭健、童皓钺、周傲雪、陈若莎

后台：

项目管理和工具部分：吴佩霖（自动部署部分）、孙洁清、马晨俊、黄承天、谢潮、张爽

测试：张维凯、陈基鹏

文案：徐文娟

开发及测试环境：吴佩霖

912 一周内计划

系统总体框架设计：李迪凡

系统接口及数据标准：奇负责起草，焓文案，李迪凡及其他二位系统负责人一起讨论

项目管理和工具部分设计：磊、奇、焓、清、俊、天、潮、霖

1. 磊去拿到奇的电脑，做好基础准备工作
2. 奇手写补写功能设计，由焓整理
3. 磊负责推动系统开发
4. 磊负责问题提交模块
5. 奇负责补齐产品设计（包括问题提交模块），手画后交付UI
6. 霖负责自动部署，自行在组内寻找后台java程序员
7. 潮负责办公微服务，（再讨论）
8. 天负责自动测试
9. 黄负责系统评估
10. 清交接自动测试后负责项目管理模块
11. 吴旭健、童皓钺取得源代码做好code准备

6-10的负责人分别找郑、磊讨论进度

**数据交换部分**

李家杰 完成初步设计并组织小组内学习，进行详细设计

雪 产品设计，手画。部分功能详细设计，手写，高焓整理

张爽，部分详细设计

**态势感知部分**

刘杰 完成初步设计并组织小组内学习。进行详细设计

莎 产品设计，手画。部分功能详细设计，手写，徐文娟整理

工作簿项目人员分配：

组长：占金明

产品：吴旭健、黄志强

详细设计：黄志强、李小清

前台：黄志强、李小清

后台：龚文杰

文案：徐文娟

开小组会确定产品设计

912应用系统集成平台系统方案设计 吴佩霖（技术）+高焓

912持续保障和统一安全监管平台方案设计 高焓+吴旭健（前期）