**研发总部个人/组长周报**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小组名称 | 实习 | | | | | | | | | | |
| 报 告 人 | 朱子赟 | | 报告日期 | | | | | | 2020年4月10日 | | |
| 评分： | | | | | | | | | | | |
| 自评： | | | | | | | | | | | |
| 基础分 | 10 | 加减分 | 无 | 小计 | 10 | 评价系数 | 8.5 | 评分 | | 8.5 |
| 组长评分： | | | | | | | | | | | |
| 基础分 |  | 加减分 |  | 小计 |  | 评价系数 |  | 评分 | |  |
| 最终评分 |  | | | | | | | | | | |
| 本周工作计划： | | | | | | | | | | | |
| 内容 | | 开始时间 | | 当前进度 | | | | 预计完成时间 | | |
| GIT、MARKDOWN基础学习 | | 2020/04/07 | | 100% | | | | 2020/04/08 | | |
| 科协项目会议纪要 | | 2020/04/07 | | 100% | | | | 2020/04/07 | | |
| 信创工程学习 | | 2020/04/08 | | 100% | | | | 2020/04/08 | | |
| 软件著作权申请相关知识 | | 2020/04/09 | | 100% | | | | 2020/04/09 | | |
| 调研国内外编目类软件现状 | | 2020/04/09 | | 100% | | | | 2020/04/09 | | |
| 科协项目数据整理 | | 2020/04/10 | | 60% | | | | 2020/04/13 | | |
| 实际完成情况： | | | | | | | | | | | |
| 内容 | | 完成进度 | | 完成情况 | | | | 备注 | | |
| GIT、MARKDOWN基础学习 | | 100% | | 已完成 | | | |  | | |
| 科协项目会议纪要 | | 100% | | 已完成 | | | | 高总检查 | | |
| 信创工程学习 | | 100% | | 已完成 | | | |  | | |
| 软件著作权申请相关知识 | | 100% | | 已完成 | | | | 反馈徐文娟 | | |
| 调研国内外编目类软件现状 | | 100% | | 已完成 | | | | 反馈给吴旭建 | | |
| 科协项目数据整理 | | 60% | | 下周一继续找数据 | | | | 反馈给徐文娟 | | |
| 遇到问题及解决方案： | | | | | | | | | | | |
| 1.文档规范问题，形成一份自用的格式正确的文档模板，在需要提交任何资料时使用规范的文档模板。  2.对专业知识的了解不足，平时应多关注多搜集关于信息技术行业、软件开发项目此类信息与知识。 | | | | | | | | | | | |
| 遗留问题： | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| 下周工作计划： | | | | | | | | | | | |
| 内容 | | 开始时间 | 当前进度 | | | | | 预计完成时间 | | |
| 科协项目数据整理 | | 2020/04/10 | 60% | | | | | 2020/04/13 | | |
|  | |  |  | | | | |  | | |