**研发总部个人/组长周报**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 小组名称 | 测试小组 | | | | | | | | | | |
| 报 告 人 | 韩晓琳 | | 报告日期 | | | | | | 2020年4月17日 | | |
| 评分： | | | | | | | | | | | |
| 自评： | | | | | | | | | | | |
| 基础分 | 10 | 加减分 | 无 | 小计 | 10 | 评价系数 | 8.5 | 评分 | | 8.5 |
| 组长评分： | | | | | | | | | | | |
| 基础分 |  | 加减分 |  | 小计 |  | 评价系数 |  | 评分 | |  |
| 最终评分 |  | | | | | | | | | | |
| 本周工作计划： | | | | | | | | | | | |
| 内容 | | 开始时间 | | 当前进度 | | | | 预计完成时间 | | |
| 学习python +selenium | | 2020/04/13 | | 30% | | | | 2020/04/25 | | |
| 制作关于测试的报告ppt | | 2020/04/15 | | 0% | | | | 2020/04/20 | | |
|  | |  | |  | | | |  | | |
| 实际完成情况： | | | | | | | | | | | |
| 内容 | | 完成进度 | | 完成情况 | | | | 备注 | | |
| 学习python +selenium | | 50% | | 掌握基础知识，编写了几个自动化测试用例 | | | |  | | |
| 制作关于测试的报告ppt | | 100% | | 按计划进行 | | | |  | | |
|  | |  | |  | | | |  | | |
| 遇到问题及解决方案： | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| 遗留问题： | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| 下周工作计划： | | | | | | | | | | | |
| 内容 | | 开始时间 | 当前进度 | | | | | 预计完成时间 | | |
| 继续学习python +selenium | | 2020/4/20 | 50% | | | | | 2020/04/25 | | |
| 强化对Devop的流程梳理，熟悉软件开发全流程需要做的工作 | | 2020/4/20 | 0% | | | | | 2020/4/26 | | |